TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS v2.1)

DỰ ÁN: HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NEXOR

| Mục đích tài liệu: | Single Source of Truth & Bảng phân chia công việc kỹ thuật nội bộ nhóm |
| --- | --- |
| Công nghệ chủ đạo: | Spring Boot 4 (Java 21), React 19 (TypeScript), MySQL 8.0, Docker, Vite, Tailwind CSS |
| Đối tượng sử dụng: | Frontend Engineers, Backend Developers, DevOps, QA / Testers |

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN & PHẠM VI HỆ THỐNG

Hệ thống Thương mại Điện tử Thiết bị Công nghệ NEXOR tập trung xử lý trọn vẹn vòng đời nghiệp vụ thương mại điện tử chuyên ngành thiết bị số: quản lý sản phẩm đa cấu hình/biến thể (RAM, SSD, Màu sắc), trừ tồn kho chính xác theo từng mã SKU trong giao dịch an toàn (ACID), thanh toán đơn hàng (COD/Chuyển khoản), theo dõi lịch sử trạng thái đơn hàng và cổng quản trị điều hành toàn diện.

Quy ước mã định danh:

- FR_xxx: Yêu cầu chức năng cốt lõi (Functional Requirements).

- FE_xx: Task lập trình Frontend (React, State, UI, API Integration).

- BE_xx: Task lập trình Backend (Spring Boot, JPA, Security, Service).

- DEVOPS_xx: Task cấu hình môi trường, Docker, Nginx, CI/CD.

- TEST_xx: Kịch bản kiểm thử Unit, Integration, Concurrency, E2E.

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & MÔI TRƯỜNG DOCKER

Hệ thống hoạt động theo mô hình phân tầng chuẩn mực:

- Frontend Client (React 19 + TypeScript + Vite): Xây dựng giao diện với Tailwind CSS, quản lý state bằng Zustand (useAuthStore, useCartStore), Axios Interceptor gắn JWT Token.

- Reverse Proxy Gateway (Nginx): Phục vụ static assets nén gzip và điều hướng toàn bộ /api/* về Backend container.

- Backend Core (Spring Boot 4.1, Java 21): Bộ lọc bảo mật JwtAuthenticationFilter, xác thực phân quyền Stateless JWT, điều phối giao dịch @Transactional, xử lý ngoại lệ tập trung GlobalExceptionHandler.

- Cơ sở dữ liệu (MySQL 8.0 utf8mb4): Được cô lập 100% trong mạng nội bộ db-net, không mở cổng ra ngoài Internet, kết nối qua HikariCP Connection Pool.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU CỐT LÕI

Cơ sở dữ liệu quản lý các bảng quan hệ chặt chẽ:

- users: Tài khoản, mật khẩu băm BCrypt, họ tên, email, vai trò (CUSTOMER, ADMIN), trạng thái hoạt động.

- categories: Danh mục ngành hàng hỗ trợ phân cấp cha - con (parent_id).

- products: Master Product lưu tên, thương hiệu, danh mục, giá niêm yết, tổng tồn kho, ảnh thumbnail.

- product_variants: Phiên bản SKU cụ thể gắn liền với giá bán riêng và số lượng tồn kho thực tế bị trừ khi khách mua hàng.

- product_options & product_option_values: Các thuộc tính phân loại (Màu sắc, Dung lượng RAM/Ổ cứng).

- product_specs & product_images: Thông số kỹ thuật chi tiết và thư viện hình ảnh minh họa.

- orders & order_items: Thông tin đơn hàng (người nhận, địa chỉ, tổng tiền, trạng thái) và snapshot chi tiết từng mặt hàng đã mua.

- promotions: Mã giảm giá voucher (loại giảm %, tiền mặt, hạn dùng, số lượng giới hạn).

- shipping_carriers & suppliers: Đơn vị vận chuyển và nhà cung cấp thiết bị.

CHƯƠNG 4: ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG CỐT LÕI (CORE REQUIREMENTS)

| Mã FR | Tên chức năng | Mô tả chi tiết luồng nghiệp vụ | API Endpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| FR_AUTH_01 | Đăng ký tài khoản | Kiểm tra trùng lặp email/username, mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, tạo tài khoản khách hàng mặc định. | POST /api/auth/register |
| FR_AUTH_02 | Đăng nhập & Cấp JWT | Xác thực username/password, cấp Stateless JWT Token 24h chứa User ID và Role (CUSTOMER / ADMIN). | POST /api/auth/login |
| FR_AUTH_03 | Hồ sơ & Đổi mật khẩu | Xem/cập nhật SĐT, địa chỉ nhận hàng; đổi mật khẩu (xác thực mật khẩu cũ trước khi lưu mật khẩu mới). | /api/user/profile /api/user/change-password |
| FR_PROD_01 | Duyệt sản phẩm đa biến thể | Hiển thị lưới sản phẩm phân trang. Trang chi tiết cho phép chọn Màu/Dung lượng, giá và tồn kho tự động nhảy theo SKU. | GET /api/products GET /api/products/{id} |
| FR_SRCH_01 | Tìm kiếm & Lọc kết hợp | Live search có Debounce 300ms; lọc kết hợp danh mục, hãng, khoảng giá và sắp xếp giá/ngày. | GET /api/products/filter |
| FR_CART_01 | Quản lý Giỏ hàng Client | Zustand store đồng bộ LocalStorage; thêm, tăng giảm số lượng, xóa món, chặn tăng quá tồn kho SKU. | Client Zustand Store |
| FR_PROM_01 | Áp dụng Voucher giảm giá | Kiểm tra điều kiện đơn tối thiểu, hạn dùng, số lượt dùng; tính số tiền giảm và chiết khấu vào đơn. | POST /api/promotions/apply |
| FR_ORD_01 | Đặt hàng & Trừ kho ACID | Mở @Transactional, kiểm tra và trừ kho từng biến thể SKU, tạo Order PENDING, rollback an toàn nếu lỗi. | POST /api/orders/checkout |
| FR_ORD_02 | Lịch sử & Hủy đơn hàng | Khách theo dõi tiến trình đơn. Cho phép hủy đơn PENDING kèm cơ chế hoàn trả số lượng tồn kho tự động. | GET /api/orders/my-orders PUT /api/orders/{id}/cancel |
| FR_AI_01 | AI Chatbot tư vấn sản phẩm | Khung chat nổi kết nối Spring AI + Google Gemini tư vấn thông số kỹ thuật và gợi ý sản phẩm phù hợp. | POST /api/ai/chat |
| FR_AI_02 | AI sinh mô tả sản phẩm SEO | Tại form Admin tạo sản phẩm, nút bấm AI tự động tạo mô tả kỹ thuật chuẩn Markdown trong 2 giây. | POST /api/admin/ai/generate-description |
| FR_ADM_01 | Dashboard & Thống kê KPI | Thống kê tổng doanh thu, đơn hàng mới, khách hàng mới, cảnh báo tồn kho thấp (<= 5 sản phẩm). | GET /api/admin/dashboard/stats |
| FR_ADM_02 | Quản lý Sản phẩm & Biến thể | CRUD sản phẩm cha, thêm động các biến thể cấu hình SKU (Màu, RAM, Giá, Tồn kho), thư viện ảnh, specs. | /api/admin/products |
| FR_ADM_03 | Quản lý Vòng đời đơn hàng | Admin lọc đơn hàng, xem chi tiết mặt hàng, chuyển trạng thái: PENDING -> CONFIRMED -> SHIPPING -> COMPLETED. | /api/admin/orders |
| FR_ADM_04 | Quản lý Khách hàng & Voucher | Xem danh sách khách hàng, khóa tài khoản vi phạm; Quản lý danh mục và các chương trình khuyến mãi. | /api/admin/users /api/admin/promotions |

CHƯƠNG 5: BẢNG PHÂN CHIA CHI TIẾT CÔNG VIỆC THEO VAI TRÒ (WBS)

5.1 Danh mục Task FRONTEND (FE_01 đến FE_18)

| Mã Task | Tên công việc | Mô tả chi tiết triển khai & File liên quan | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| FE_01 | Xác thực / Đăng ký | Dựng trang Đăng ký tài khoản; form validation; gọi API đăng ký; thông báo lỗi trùng email/username. (RegisterPage.tsx) | Đăng ký thành công chuyển sang Đăng nhập; bắt lỗi server rõ ràng. |
| FE_02 | Xác thực / Đăng nhập | Dựng trang Đăng nhập; tích hợp useAuthStore; lưu JWT vào LocalStorage; điều hướng theo Role. (LoginPage.tsx, useAuthStore.ts) | Lưu token chuẩn; F5 giữ session; phân quyền Customer/Admin chuẩn. |
| FE_03 | Layout & Header Khách | Header, Navigation bar, Footer; hiển thị trạng thái auth, badge giỏ hàng, nút AI assistant. (GuestLayout.tsx, Header.tsx) | Responsive mobile/desktop; badge giỏ hàng cập nhật tức thì. |
| FE_04 | Trang chủ (HomePage) | Hero Banner trượt tự động (Banner Carousel); khối Danh mục nổi bật; Sản phẩm mới & Bán chạy. (HomePage.tsx) | Banner trượt mượt mà; click danh mục dẫn sang trang lọc sản phẩm. |
| FE_05 | Danh sách Sản phẩm Grid | Lưới hiển thị card sản phẩm (ảnh, tên, giá, hãng); phân trang Pagination 12 item/trang. (ProductsPage.tsx) | Phân trang mượt, hiển thị Skeleton loader khi đang tải dữ liệu. |
| FE_06 | Tìm kiếm & Bộ lọc | Live Search trên Header có Debounce 300ms; Sidebar bộ lọc đa tiêu chí (danh mục, giá, hãng, sắp xếp). | Lọc kết hợp chuẩn xác; query params đồng bộ trên URL. |
| FE_07 | Chi tiết Đa biến thể SKU | Dựng ProductDetailPage; ảnh phóng to; bảng Specs; nút chọn Màu & Dung lượng tự đổi giá và tồn kho theo SKU. | Đổi biến thể cập nhật đúng giá/tồn kho; hết hàng disable nút mua. |
| FE_08 | Quản lý Giỏ hàng (Cart) | Xây dựng useCartStore (Zustand + LocalStorage); trang CartPage; tăng/giảm số lượng, xóa món, tính subtotal. | Không load lại trang; chặn tăng quá stock; F5 không mất giỏ. |
| FE_09 | Trang Thanh toán (Checkout) | Form nhập địa chỉ nhận hàng; chọn đơn vị vận chuyển; chọn COD/Banking; ô nhập voucher; tóm tắt chi phí. (CheckoutPage.tsx) | Validate form chuẩn; trừ đúng tiền voucher; đặt hàng an toàn. |
| FE_10 | Lịch sử Đơn hàng | Trang MyOrdersPage; tab trạng thái đơn; nút Hủy đơn hàng cho đơn PENDING kèm popup xác nhận. | Xem đúng đơn cá nhân; hủy đơn xong cập nhật trạng thái ngay. |
| FE_11 | Hồ sơ cá nhân & Đổi pass | Trang ProfilePage xem/sửa thông tin nhận hàng; form đổi mật khẩu kiểm tra mật khẩu cũ. | Cập nhật thành công đổi avatar/tên trên Header; đổi pass an toàn. |
| FE_12 | Widget Chatbot AI | Cửa sổ chat nổi góc phải; hiệu ứng đang gõ tin nhắn; hiển thị markdown và thẻ sản phẩm AI gợi ý. (AiAssistantWidget.tsx) | Chat mượt mà; click vào sản phẩm gợi ý mở thẳng trang chi tiết. |
| FE_13 | Layout & Guard Admin | Sidebar điều hướng Admin, Topbar, ProtectedRoute chỉ cho phép role ADMIN; Code Splitting Lazy Load. | Chặn khách thường vào /admin; Dark Navy UI sang trọng. |
| FE_14 | Admin Dashboard KPI | Trang Dashboard 4 thẻ thống kê (Doanh thu, Đơn hàng, Khách mới, Kho thấp); biểu đồ xu hướng bán hàng. | Số liệu khớp 100% với Backend; định dạng tiền tệ VND chuẩn. |
| FE_15 | Admin Quản lý Sản phẩm | Bảng sản phẩm; Modal CRUD sản phẩm; thêm động các biến thể SKU (Màu, RAM, Giá, Kho); nút AI sinh mô tả SEO. | Tạo sản phẩm kèm nhiều SKU thành công; bấm AI điền mô tả trong 2s. |
| FE_16 | Admin Quản lý Đơn hàng | Bảng đơn hàng toàn sàn; lọc trạng thái; Modal xem chi tiết mặt hàng; dropdown đổi trạng thái PENDING -> COMPLETED. | Đổi trạng thái mượt mà; xem đầy đủ SKU và địa chỉ khách nhận. |
| FE_17 | Admin Danh mục & Voucher | Giao diện CRUD danh mục ngành hàng; Giao diện CRUD mã voucher (giảm %, tiền mặt, hạn dùng, giới hạn). | CRUD danh mục và voucher trơn tru; có modal xác nhận xóa. |
| FE_18 | Admin Khách hàng & Kho | Bảng khách hàng kèm nút khóa tài khoản; Bảng theo dõi tồn kho có cảnh báo đỏ cho SKU <= 5 chiếc. | Khóa tài khoản hiển thị badge Bị khóa; SKU sắp hết hàng highlight đỏ. |

5.2 Danh mục Task BACKEND (BE_01 đến BE_18)

| Mã Task | Tên công việc | Mô tả chi tiết triển khai & File liên quan | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| BE_01 | Database & Entities | Viết các JPA Entities: User, Category, Product, ProductVariant, ProductOption, Specs, Order, OrderItem, Promotion. | Khớp 100% lược đồ ERD, đủ khóa ngoại, cascade và index. |
| BE_02 | Spring Security & JWT | SecurityConfig, JwtTokenProvider, JwtAuthenticationFilter, CORS, mã hóa BCryptPasswordEncoder. | Chặn truy cập trái phép; trích xuất User Principal từ Token chuẩn xác. |
| BE_03 | Global Exception & Response | GlobalExceptionHandler bắt Validation, NotFound, BadReq, 401, 403; chuẩn hóa cấu trúc ApiResponse. | 100% API trả về cấu trúc thống nhất {success, message, data}. |
| BE_04 | Auth API (Đăng ký/Đăng nhập) | API đăng ký kiểm tra trùng lặp email/username; API đăng nhập xác thực cấp JWT Token. (AuthController.java) | Đăng ký mã hóa mật khẩu; đăng nhập đúng cấp Token; sai trả về 401. |
| BE_05 | User API (Profile & Đổi pass) | API xem/cập nhật thông tin nhận hàng; API đổi mật khẩu mới (kiểm tra mật khẩu cũ). (UserController.java) | Chỉ user sở hữu mới sửa được; mật khẩu cũ sai báo lỗi 400. |
| BE_06 | Category API | Lấy danh mục phân cấp cha - con; API Admin CRUD danh mục có chặn xóa nếu có sản phẩm. (CategoryController.java) | Trả về danh mục phân tầng; chặn xóa an toàn. |
| BE_07 | Product Public API | API lấy danh sách sản phẩm phân trang, tìm kiếm theo tên, bộ lọc kết hợp danh mục, giá, hãng. (ProductController.java) | Phản hồi < 500ms; lọc kết hợp chuẩn xác; DTO sạch sẽ. |
| BE_08 | Product Detail đa biến thể | API chi tiết sản phẩm: tải đồng thời thông tin cha, ảnh, options và toàn bộ các ProductVariant SKU. | Dữ liệu đủ để Frontend render bộ chọn biến thể Màu/RAM và giá. |
| BE_09 | Promotion API (Voucher) | Kiểm tra tính hợp lệ của mã voucher: hạn dùng, số lượt dùng, đơn tối thiểu; tính số tiền giảm. (PromotionController.java) | Bắt lỗi voucher hết hạn/hết lượt chính xác; tính đúng tiền giảm. |
| BE_10 | Checkout & Trừ kho ACID | API đặt hàng nhận variantId và quantity; mở @Transactional kiểm tra và trừ kho SKU; lưu Order & OrderItem. | Nguyên khối (Atomic); thiếu 1 món rollback toàn bộ; không bán âm kho. |
| BE_11 | My Orders & Hủy đơn hàng | Lấy lịch sử đơn của user; API hủy đơn PENDING cập nhật CANCELLED và tự động hoàn trả kho. | Hủy đơn cộng bù lại tồn kho chính xác; đơn SHIPPING không cho hủy. |
| BE_12 | Spring AI Chatbot tư vấn | Tích hợp Spring AI + Google Gemini; prompt chuyên gia tư vấn thiết bị; đưa thông tin sản phẩm vào ngữ cảnh. (AiController.java) | Phản hồi mượt mà sau 2 - 3s; gợi ý đúng các dòng máy đang bán. |
| BE_13 | Spring AI sinh mô tả SEO | API Admin sinh mô tả: nhận tên và hãng, gọi Gemini sinh đoạn văn kỹ thuật chuẩn Markdown. (AdminAiController.java) | Đoạn văn chuẩn kỹ thuật, định dạng Markdown đẹp, không lỗi. |
| BE_14 | Admin Dashboard API | Tính tổng doanh thu, số đơn mới, user mới, SKU sắp hết kho; thống kê doanh thu theo mốc ngày. | Aggregation chính xác trên DB; phản hồi dưới 500ms. |
| BE_15 | Admin Product & Variant CRUD | Tạo sản phẩm kèm danh sách biến thể SKU và specs trong 1 Transaction; cập nhật giá/kho; xóa mềm. | Lưu đồng thời cha và biến thể con an toàn; cập nhật giá/kho SKU trơn tru. |
| BE_16 | Admin Order Management | Danh sách đơn hàng toàn sàn có lọc trạng thái; cập nhật trạng thái PENDING -> CONFIRMED -> COMPLETED. | Chuyển trạng thái đúng quy trình; lưu vết thời gian cập nhật. |
| BE_17 | Admin User & Promotion API | Danh sách khách hàng, khóa/mở khóa tài khoản; CRUD mã voucher giảm giá. | Khóa tài khoản thành công user bị chặn đăng nhập và đặt hàng. |
| BE_18 | Admin Suppliers & Carriers | Quản lý danh sách nhà cung cấp thiết bị và đối tác giao vận. | Đầy đủ CRUD đối tác vận hành. |

5.3 Danh mục Task DEVOPS (DEVOPS_01 đến DEVOPS_06)

| Mã Task | Tên công việc | Mô tả chi tiết triển khai & File liên quan | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| DEVOPS_01 | Dockerfile Backend | Dockerfile cho Spring Boot (Java 21 OpenJDK); tối ưu cache Gradle; sinh app.jar. (server/Dockerfile) | Build image thành công, kích thước tối ưu; app chạy trơn tru. |
| DEVOPS_02 | Dockerfile Frontend Nginx | Multi-stage build: Node.js build Vite -> Nginx Alpine; reverse proxy /api/ về Backend. (client/Dockerfile) | Image siêu nhẹ (< 30MB); reverse proxy chuyển tiếp đúng /api/. |
| DEVOPS_03 | Docker Compose đa dịch vụ | docker-compose.yml điều phối mysql, app, nginx; cấu hình environment và volume. (docker-compose.yml) | Chạy 1 lệnh `docker compose up -d` khởi động đồng loạt 3 dịch vụ. |
| DEVOPS_04 | Mạng nội bộ cô lập an toàn | 2 mạng ảo: proxy-net (Nginx <-> App) và db-net (App <-> MySQL). MySQL không mở cổng ra ngoài. | MySQL chỉ Backend truy cập được; an toàn tuyệt đối. |
| DEVOPS_05 | Khởi tạo dữ liệu mẫu (Seed) | database/init.sql tạo bảng, nạp sẵn danh mục mẫu, sản phẩm mẫu đa biến thể và tài khoản Admin mặc định. | Dựng container lần đầu tự có sẵn dữ liệu demo ngay. |
| DEVOPS_06 | Pipeline CI/CD GitHub Actions | Workflow .github/workflows/ci-cd.yml tự kiểm tra TypeScript, chạy oxlint, test Gradle và build Docker. | Push code lên dev/main tự động chạy kiểm thử và báo xanh. |

5.4 Danh mục Task TESTER / QA (TEST_01 đến TEST_08)

| Mã Task | Tên công việc | Mô tả chi tiết triển khai & Kịch bản test | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| TEST_01 | Unit Tests Backend Services | JUnit 5 + Mockito cho AuthServiceImpl, ProductServiceImpl, OrderServiceImpl, PromotionServiceImpl. | Độ bao phủ >= 70% luồng nghiệp vụ cốt lõi; test pass 100%. |
| TEST_02 | Integration Tests API | MockMvc kiểm tra API: sai pass (401), trùng email (400), truy cập admin trái phép (403). | Bắt đúng HTTP Status Code; JSON chuẩn ApiResponse. |
| TEST_03 | Kiểm thử Đồng thời (Race Condition) | 2 luồng cùng đặt mua 1 chiếc máy duy nhất còn tồn kho trong cùng 1 thời điểm. (OrderConcurrencyTest) | Chỉ 1 đơn thành công, đơn 2 báo hết hàng; tồn kho về 0, không âm. |
| TEST_04 | Kiểm thử Mua hàng E2E | Kiểm thử toàn trình: Đăng ký -> Login -> Chọn biến thể -> Thêm giỏ -> Áp mã -> Đặt hàng -> Kiểm tra đơn. | Quy trình trơn tru từ đầu đến cuối không vấp lỗi dữ liệu. |
| TEST_05 | Kiểm thử Hủy đơn & Hoàn kho | Khách hàng hủy đơn PENDING: Kiểm tra số lượng tồn kho của SKU trong DB có được cộng bù lại đúng không. | Tồn kho SKU được hoàn trả chính xác 100% sau khi hủy đơn. |
| TEST_06 | Kiểm thử Bảo mật & Injection | Thử nghiệm gửi token giả mạo, chèn mã XSS vào ô tìm kiếm, nhập ký tự đặc biệt SQL Injection. | Bị Spring Security và Bean Validation chặn đứng an toàn. |
| TEST_07 | Kiểm thử Responsive UI | Kiểm thử hiển thị trên Mobile (375px), Tablet (768px) và Desktop (1280px+). | Không vỡ layout, không tràn thanh cuộn ngang ngoài ý muốn. |
| TEST_08 | Kiểm thử Tải & Hiệu năng | Đo thời gian phản hồi API dưới tải 50 request đồng thời; kiểm tra FCP với Lighthouse. | Phản hồi API trung bình < 500ms; Lighthouse Performance >= 80. |

CHƯƠNG 6: PHỤ LỤC - ĐỀ XUẤT TÍNH NĂNG MỞ RỘNG (EXTENDED BACKLOG)

(Các tính năng mở rộng này nằm trong backlog phát triển tiếp theo sau khi toàn bộ các task cốt lõi ở Chương 5 đã được nghiệm thu hoàn tất)

- FR_EXT_01 (Email OTP): Gửi mã OTP 6 số qua email xác thực tài khoản khi đăng ký mới.

- FR_EXT_02 (AI Visual Search): Tìm kiếm sản phẩm bằng cách tải ảnh thiết bị qua Gemini Vision.

- FR_EXT_03 (Xuất báo cáo Excel): Thư viện Apache POI xuất báo cáo Đơn hàng, Doanh thu, Kho ra file .xlsx.

- FR_EXT_04 (Vòng quay may mắn): Gamification tặng voucher Canvas với xác suất Backend Anti-cheat.

- FR_EXT_05 (Bản đồ Showroom O2O): Bản đồ tương tác Leaflet/OpenStreetMap và chỉ đường Google Maps.

- FR_EXT_06 (Import JSON hàng loạt): Admin nạp hàng trăm sản phẩm cùng biến thể qua 1 file JSON.

- FR_EXT_07 (Tech Blog chuẩn SEO): Chuyên trang tin tức công nghệ tích hợp Widget bán hàng chéo.

Tài liệu nội bộ Đội ngũ Phát triển Dự án NEXOR — Phiên bản 2.1 Baseline